| Zestawienie kamieni milowych – projekt sklepu internetowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie projektu interfejsu użytkownika (UI/UX) | Każda strona interfejsu ładuje się w czasie krótszym niż 1 sekunda. | - Niespełnienie kamienia milowego powoduje opóźnienia w pracach nad implementacją frontendu. - Brak zatwierdzonego interfejsu skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia integracji z backendem. - W przypadku opóźnień przewidziane jest zaangażowanie dodatkowego grafika/UI designera. |
| Implementacja frontendu sklepu internetowego | Każda interakcja użytkownika (dodanie produktu, przejście do koszyka) wykonuje się w czasie poniżej 1 sekundy. | - Niespełnienie kamienia milowego uniemożliwia testy funkcjonalne i integrację z API. - Opóźnienie skutkuje brakiem gotowej warstwy prezentacji produktu. - W razie braku realizacji przewidziane jest wsparcie od zewnętrznego specjalisty frontendowego. |
| Implementacja backendu sklepu internetowego | Każdy endpoint API zwraca odpowiedź w czasie poniżej 0,5 sekundy. | - Niespełnienie kamienia milowego powoduje brak komunikacji między frontendem a bazą danych. - Wpływa negatywnie na wydajność i stabilność systemu. - W przypadku problemów planowane jest wsparcie od specjalisty backendu z doświadczeniem w Node.js. |
| Integracja frontendu z backendem oraz bazą danych | Pełna wymiana danych między modułami odbywa się bez błędów w 95% przypadków testowych. | - Niespełnienie kamienia milowego skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia testów końcowych. - Zwiększone ryzyko błędów komunikacji API. - W przypadku niepowodzenia planowane jest wydłużenie sprintu integracyjnego o 2 dni robocze. |
| Testy końcowe i wdrożenie wersji demonstracyjnej sklepu | 100% funkcjonalności działa zgodnie z wymaganiami; brak błędów krytycznych w testach akceptacyjnych. | - Niespełnienie kamienia milowego powoduje brak możliwości prezentacji działającego produktu. - Opóźnienie we wdrożeniu może wpłynąć na harmonogram całego projektu. - Plan awaryjny obejmuje dodatkowe testy regresyjne i konsultacje z zespołem QA. |