System informatyczny sklepu internetowego

- Produkty wytwórcze

  - Baza danych

    - Projekt schematu bazy danych

    - Implementacja wersji produkcyjnej bazy danych

    - Testowanie integralności i optymalizacja zapytań

  - Backend

    - Implementacja logiki biznesowej (obsługa zamówień, koszyk, płatności)

    - Integracja z bazą danych (ORM, zapytania SQL)

    - Implementacja API aplikacji (komunikacja z frontendem)

    - Obsługa autoryzacji i sesji użytkownika

  - Frontend

    - Projekt graficzny interfejsu użytkownika (UI/UX)

    - Implementacja interfejsu użytkownika (HTML, CSS, JS)

    - Integracja z API aplikacji

    - Responsywność i optymalizacja wydajności

- Produkty jakościowe

  - Testy manualne

    - Testy funkcjonalne (koszyk, rejestracja, logowanie)

    - Testy użyteczności (ergonomia, nawigacja, UX)

    - Testy akceptacyjne z udziałem użytkownika

  - Testy automatyczne

    - Testy jednostkowe (moduły backendu i frontendu)

    - Testy integracyjne (połączenie API, baza danych, frontend)

    - Testy wydajnościowe i obciążeniowe

    - Testy regresyjne po każdej aktualizacji

- Dokumentacja projektu

  - Dokumentacja techniczna

    - Opis architektury systemu

    - Schematy baz danych i API

    - Instrukcja wdrożenia aplikacji

  - Dokumentacja użytkownika

    - Podręcznik użytkownika (klienta sklepu)

    - Instrukcja dla administratora systemu

- Zarządzanie projektem

  - Planowanie projektu

    - Przygotowanie backlogu produktu

    - Planowanie sprintów i przypisanie zadań

    - Określenie kamieni milowych

  - Kontrola projektu

    - Spotkania zespołu (Daily, Review, Retrospective)

    - Monitorowanie postępu (MS Project, raporty)

    - Analiza ryzyk i raport końcowy